**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres 01.04 2021 – 31.03.2025**

 Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 z póź. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementy planu** | **Przewidywany termin realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/ jednostka odpowiedzialna** |
| **Urząd Gminy w Sobkowie** |
| **Budynek Urzędu Gminy Sobków, pl. Wolności 12**Dokonanie wymiany oznaczenia budynku Urzędu Gminy (nazwa, herb). | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji.  |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Dokonanie wymiany oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Urzędu Gminy. | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Dokonanie wymiany drzwi wejściowych do Urzędu Gminy. Dostosowanie szerokości, likwidacja progu w wejściu. | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy (wejście środkowe). | 30.06.2023r. | Wykonanie podjazdu zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego na parkingu przed wejściem do Urzędu Gminy w Sobkowie. | 30.06.2023r. | Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Urząd Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Dostosowanie stron internetowych Urzędu Gminy do wymagań ustawy o dostępności. | 31.12.2023r. | Modernizacja stron internetowych zgodnie z ustawą o dostępności. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Zaprojektowanie i przystosowanie łazienki znajdującej się w Urzędzie Gminy na parterze dla osób z niepełnosprawnościami. | 30.06.2023r. | Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Utworzenie stanowiska obsługi interesanta, na poziomie wejścia do Urzędu Gminy. | 31.12.2021r. | Utworzenie stanowiska obsługi interesanta dla osób z niepełnosprawnościami. |  |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Dokonanie zakupu tablicy informacyjnej przedstawiającej wizualne rozmieszczenie pomieszczeń. | 31.12.2021r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Wymiana oznaczeń na drzwiach pomieszczeń w Urzędzie Gminy na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie braille’a. | 31.12.2022r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**Montaż domofonu przy wejściu do Urzędu Gminy | 30.06.2022r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Referat Budownictwa i Inwestycji, Informatyk. |
| **Budynek Świetlicy Wiejskiej w Staniowicach**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Staniowicach (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie łazienki znajdującej się w budynku dla osób niepełnosprawnych) | 31.12.2024r. | Przebudowa budynku zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budynek przy ul. Źródłowej, którego część została użyczona na potrzeby wykonywania zadań statutowych ZOEAO** Zamontowanie domofonu z wizjerem bądź dzwonka przed wejściem do budynku.  | 31.12.2021r. | Dokonanie zakupu w ramach regulaminu i montaż urządzenia  | Dyrektor ZOEAO |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej**Instalacja domofonu z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola. | 31.12.2021r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, montaż  | Dyrektor Przedszkola  |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej** Wyznaczenie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe,Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor Przedszkola  |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości** **Staniowice 60**Instalacja domofonu z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola. | 31.12.2021r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, montaż | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości** **Staniowice 60**Budowa parkingu i oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe, Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej**Zamontowanie domofonu przed wejściem do budynku przedszkola. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego | Dyrektor |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej**Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertoweRealizacja i odbiór robót. | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie** Wymiana płytek na schodach wejściowychdo budynku szkoły na antypoślizgowe. | Lipiec – czerwiec 2022r. | Zapytanie ofertowe Realizacja i odbiór robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie** Wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych. | 31.12.2021r. | Realizacja robót | Dyrektor szkoły  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie** Budowa parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. | 31.12.2021r. | Zapytanie ofertowe Realizacja i odbiór robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie** Zapewnienie użytkownikom strony internetowej pełnego dostępu do materiałów na niej zamieszczonych.Możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu. | 31.12.2022r. | Modernizacja strony internetowej BIP przez firmę x. | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | • Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.• Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Budowa podjazdu do wejścia do szkoły z dwóch stron. | 31.12.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie podjazdów do wejścia szkoły,• Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej | 31.12.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń  | 31.08.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie progów wejściowych do pomieszczeń,• Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Dostosowanie łazienek  | 31.08.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,• Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym** Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | • Szkolenie pracowników do końca 2021,• Opracowanie dokumentów do końca 2022 | • Szkolenie pracowników,• Opracowanie dokumentów. | Dyrektor  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | • Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.• Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Budowa windy. | •Dokumentacja budowalna do końca 2021,• Budowa windy do końca 2022. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,• Przegotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej 60 dni,• Odbiór dokumentacji do końca 2021,• Przygotowanie przetargu na budowę windy do końca pierwszego kwartału 2022,• Odbiór robót – VIII 2022. | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej. | • Dokumentacja do przetargu w przyszłym roku,• Prace budowlane w roku następnym | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń. | Do końca VIII 2022 | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,• Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 |  Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Dostosowanie łazienek.  | Do końca VIII 2022 | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,• Wyłonienie wykonawcy do V 2022,• Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. | • Szkolenie pracowników do końca 2021,• Opracowanie dokumentów do końca 2022 | • Szkolenie pracowników,• Opracowanie dokumentów. | Dyrektorplacówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Wykonanie nowych schodów do budynku szkoły wraz z podjazdem (wejście główne do budynku) | 31.12.2021r. | zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcyRealizacja i odbiór robót. | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | zapytanie ofertowerealizacja zadania | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Wymiana wykładziny w 2 salach lekcyjnych  | 31.12.2022r. | zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcyRealizacja i odbiór  | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** likwidacja progu w wejściu do budynku | 31.12.2021r. |  Likwidacja progu | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej  |  Opracowanie dokumentów do końca 2021 r. |  Opracowanie dokumentów. | Dyrektor placówki  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Brzegach** Wykonanie wejścia do budynku szkolnego na płaskiej powierzchni:1) wyrównanie podłoża między wewnętrzną drogą szkolną a głównym wejściem do budynku szkolnego (likwidacja podwójnych schodów);2) położenie antypoślizgowych płyt na dojściu do głównego wejścia do budynku. | 31.12.2023r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem Realizacja i odbiór prac | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Montaż schodów metalowych przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku szkolnego:1) demontaż zniszczonych schodów betonowych,2) montaż schodów metalowych z barierkami. | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor |
| Remont schodów wejściowych do Przedszkola w ZPO w Brzegach:1) położenie płytek antypoślizgowych na istniejących schodach;2) wykonanie podjazdu na wózki;3) montaż barierek. | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym i przedszkolnym:1) pomalowanie białą farbą stref do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor, konserwator |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Prezentacja materiałów na szkolnej stronie www w sposób umożliwiający dostęp do publikowanych materiałów osobom niewidomym i słabowidzącym | Od kwietnia 2021 – na bieżąco | 1) publikowanie dokumentów w formacie WORD i PDF (nie skanów);2) wykonywanie opisów do zdjęć prezentowanych na stronie www | Dyrektor, informatyk, administrator strony www |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się na terenie budynku szkoły i przedszkola | 31.08.2021r. | 1) przeszkolenie pracowników i wytypowanych uczniów do udzielania pomocy komunikacyjnej osobom przebywającym na terenie placówki;2) pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się i załatwiania spraw na terenie placówki; | Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej dla osób niepełnosprawnych | Od kwietnia 2021 – na bieżąco |  | Wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Monitorowanie skuteczności wprowadzonych działań i rozwiązań w zakresie poprawy dostępności: | Od kwietnia 2021 – na bieżąco | 1) obserwacja i okresowe dokonywanie oceny skuteczności wprowadzonych działań, 2) opis wyników monitorowania w raporcie,3) wprowadzanie niezbędnych zmian wynikających z monitorowania. | Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Montaż oznaczeń umożliwiających sprawne przemieszczanie się po budynku przez osoby niepełnosprawne:1) Zakup i zamontowanie naściennych i podłogowych oznaczeń i informacji umożliwiających sprawne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po obiekcie placówki | Lipiec - sierpień 2021 | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem Realizacja  | Dyrektor, konserwator |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Lipie**Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe wg regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły  |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym** Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe i instalacja oznaczeń | Dyrektor szkoły  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**Dostosowanie łazienki na parterze | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu, realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**Likwidacja progów do wszystkich pomieszczeń  | 31.12.2022r. | Zakup w ramach regulaminu, realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót | Dyrektor szkoły  |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**Budowa windy | 31.12.2024r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**Dostosowanie łazienek szkolnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 31.12.2023r.  | Zakup w ramach regulaminu, realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**Dostosowanie drzwi wejściowych do sali lekcyjnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu, realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**wymiana tablic informacyjnych na drzwiach do pomieszczeń szkolnych na wypukłe i oznaczenie ich pismem brajla. | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii. | Na bieżąco  | zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Dyrektor szkoły |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | Poszerzenie podestu (stopnia) przed drzwiami wejściowymi. | Dyrektor |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.Publikacja deklaracji na stronie BIP.  | Dyrektor |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | Modernizacja strony BIP, w tym możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Miąsowej 13 A** | 31.12.2021r. | Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A** | 31.12.2021r. | Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A** | W miarę posiadanych środków finansowych | Zakup telefonu komórkowego w celu umożliwienie kontaktu telefonicznego, SMS, MMS osobom ze szczególnymi potrzebami.Podanie numeru tel. do informacji publicznej, BIP. | Dyrektor |
| **Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie** **Sobków, ul. Rzeczna 8** |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**Wykonanie parkingu przed budynkiem GOPS, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | 31.12.2021r.  | Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**Wykonanie wejścia do budynku od strony parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych | 31.12.2022r. | Ujęcie w budżecie Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**Wykonanie podjazdu/ podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do budynku | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**Dokonanie wymiany oświetlenia przed i za budynkiem | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8** Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie Braille’a. | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie,dokonanie zakupu, montaż. | Kierownik GOPS |

|  |
| --- |
| **Wodociągi Gminne w Sobkowie Budynek przy ul. Plac Wolności 16** |
| **Budynek przy ul.****Plac Wolności 16**Zmiana oświetlenia(zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Zakładu. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja i odbiór robót. |  Kierownik |
| **Budynek przy ul.****Plac Wolności 16**Wymiana oznaczeń nadrzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni. Przygotowanie zapytania ofertowegona dostawę i instalacjęoznaczeń – 2 miesiące. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek przy ul.****Plac Wolności 16**Likwidacja proguw wejściu. | 31.12.2022r. | Likwidacja progu. | Kierownik |
| **Budynek przy ul.****Plac Wolności 16**– przystosowanieschodów wejściowych do budynku i montażElementów umożliwiającychwejście osób ze szczególnymipotrzebami. | 31.12.2023r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| Dostosowanie wszystkich dokumentówelektronicznych do wymagań ustawy oDostępności cyfrowej. | Szkoleniepracownikówdo końca2022.Opracowaniedokumentów | Szkolenie Pracowników. Opracowanie dokumentów | Kierownik |

|  |
| --- |
| **Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie ul. Źródłowa 3 28-305 Sobków** |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**Modernizacja głównego wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia. Poszerzenie schodów wejściowych oraz zmniejszenie ich stopnia pochyłości.  | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika | 31.12.2022r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**Remont podjazdu, dla osób niepełnosprawnych, remont podestu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wyjścia ewakuacyjnego. | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychOznakowanie poziome i pionowe. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**Wykonanie parkingu dla pacjentów, Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychOznakowanie poziome i pionowe. | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia/ trzy lampy ścienne/. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika/dwie latarnie/ | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |

**Data opracowania/przyjęcia planu**: 29.03.2021r.

**Sporządził:** Koordynator oraz Zespół ds. dostępności